|  | ЗАТВЕРДЖУЮ: |
| --- | --- |
|  | Начальник Західного |
|  | міжрегіонального управління лісового |
|  | та мисливського господарства |
|  | Анатолій ДЕЙНЕКА |
|  | «___»____________2023 р. |

## ПРОТОКОЛ

другої лісовпорядної наради від «__»__________ 2023 року з розгляду

основних положень проєкту організації та розвитку лісового господарства

Державного підприємства «Ужгородське військове лісництво»

Закарпатської області

Список присутніх додається:

Слухали: доповідь провідного інженера-таксатора Березюка В.Т. до проєкту організації і розвитку лісового господарства ДП «Ужгородське військове лісництво», складеного за матеріалами лісовпорядкування 2022-2023 рр. Львівською державною лісовпорядною експедицією ВО «Укрдержліспроект».

Ухвалили: пропонувати до затвердження наступні основні положення і заходи проєкту

організації та розвитку лісового господарства на 2023–2032 рр.

1. Зміна площі за ревізійний період

| Найменування лісництв | Найменування адміністративних районів | Площа в га за даними |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | теперішнього лісовпоряд-кування | попереднього лісовпоряд-кування | державного обліку лісів на 01.01.2011 року |
| Ужгородське військове лісництво | Мукачівський | 670,3 | 821,0 | 821,0 |
|  | Ужгородський | 8892,8 | 8985,0 | 8985,0 |
| Разом: |  | 9563,1 | 9806,0 | 9806,0 |

2. Категорії лісів

| Категорії лісів | Площа за даними лісовпорядкування |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення - разом | 206,9 | 2,2 |
| в тому числі: |  |  |
| Пам’ятки природи | 6,9 | 0,1 |
| Заказники | 200,0 | 2,1 |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси - разом | 6449,3 | 67,4 |
| в тому числі: |  |  |
| Ліси у межах населених пунктів | 50,0 | 0,5 |
| Лісогосподарська частина лісів зелених зон | 6399,3 | 66,9 |
| Експлуатаційні ліси | 2906,9 | 30,4 |
| Всього по підприємству: | 9563,1 | 100,0 |

3. РОЗПОДІЛ ПЛОЩІ ЛІСОВИХ ДІЛЯНОК ЗА КАТЕГОРІЯМИ ЛІСІВ,

ГОСПОДАРСЬКИМИ ЧАСТИНАМИ, ГОСПОДАРСТВАМИ,

ГОСПОДАРСЬКИМИ СЕКЦІЯМИ І ПАНІВНИМИ ПОРОДАМИ, га

-----------------------------------------------------------------

|Вкритi лiсо- |     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         | Усьо|

|вою рослин-  |             лiсовi дiлянки                | го  |

|нiстю лiсовi |-------------------------------------------| лi- |

|  дiлянки    |Не-  |Лiсо|Рiд|Зга-| З |Га-|Бiо|Лiсовi| Р  | со- |

|-------------|зiм- |вi  |ко-|рища| р |ля-|га-|шляхи | а  | вих |

|Разом |В т.ч.|кнутi|роз-|лic|заги| у |ви-|ля-|просi-| з  | дi- |

|      |лiсовi|лiсо-|сад-|ся |блi | б |ни,|ви-|ки,ПП | о  | ля- |

|      |куль- |вi   |ники|   |наса| и |пус|ни |розри-| м  | нок |

|      |тури  |куль-|план|   |джен|   |ти-|   |ви,   |    |     |

|      |      |тури |та- |   |ня  |   |рі |   |осушув|    |     |

|      |      |     |цiє |   |    |   |   |   |канави|    |     |

-----------------------------------------------------------------

ЛІСИ ПРИРОДООХ., НАУКОВОГО, ІСТОРИКО-КУЛЬТУР. ПРИЗНАЧЕННЯ

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

ЛІСИ ПРИРОДООХОР.ПРИЗНАЧ.З ОСОБЛ.РЕЖИМОМ КОРИСТ.В ГОРАХ

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БУКОВА

БУК ЛІСОВИЙ

193.2                                    5.2         5.2  198.4

ЯВІР

1.4                                                       1.4

Разом

194.6                                    5.2         5.2  199.8

Разом по господарству

194.6                                    5.2         5.2  199.8

ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА

ВІЛЬХА ЧОРНА

2.3                                                       2.3

Разом по господарській частині

196.9                                    5.2         5.2  202.1

Разом по категорії лісів

196.9                                    5.2         5.2  202.1

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ З ОСОБЛ.РЕЖИМОМ КОРИСТ.НА РІВНИНІ

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА

ДУБ СКЕЛЬНИЙ

4.2         4.2    4.2

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ                         6

36.1   34.4                                               36.1

Разом

36.1   34.4                             4.2         4.2   40.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БУКОВА

БУК ЛІСОВИЙ

0.4         0.4    0.4

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА

ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ

1.5                                                       1.5

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ АКАЦІЄВА

АКАЦІЯ БІЛА

4.2                                                       4.2

Разом по господарству

41.8   34.4                             4.6         4.6   46.4

-----------------------------------------------------------------

|Вкритi лiсо- |     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         | Усьо|

|вою рослин-  |             лiсовi дiлянки                | го  |

|нiстю лiсовi |-------------------------------------------| лi- |

|  дiлянки    |Не-  |Лiсо|Рiд|Зга-| З |Га-|Бiо|Лiсовi| Р  | со- |

|-------------|зiм- |вi  |ко-|рища| р |ля-|га-|шляхи | а  | вих |

|Разом |В т.ч.|кнутi|роз-|лic|заги| у |ви-|ля-|просi-| з  | дi- |

|      |лiсовi|лiсо-|сад-|ся |блi | б |ни,|ви-|ки,ПП | о  | ля- |

|      |куль- |вi   |ники|   |наса| и |пус|ни |розри-| м  | нок |

|      |тури  |куль-|план|   |джен|   |ти-|   |ви,   |    |     |

|      |      |тури |та- |   |ня  |   |рі |   |осушув|    |     |

|      |      |     |цiє |   |    |   |   |   |канави|    |     |

-----------------------------------------------------------------

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ АКАЦІЄВА

АКАЦІЯ БІЛА

4.2                                                       4.2

Разом по господарству

41.8   34.4                             4.6         4.6   46.4

ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ТОПОЛЕВА

ТОПОЛЯ БІЛА

1.4    1.4                                                1.4

ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

0.2  0.2    0.2

Разом по господарській частині

43.2   35.8                             4.6    0.2  4.8   48.0

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ З ОБМЕЖ.РЕЖИМОМ КОРИСТ.НА РІВНИНІ

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА

СОСНА ЗВИЧАЙНА

6.4    6.4                                                6.4

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА

ДУБ СКЕЛЬНИЙ

607.7  229.4   0.9                       0.2         1.1  608.8

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ

420.5  378.4  15.2                       2.1        17.3  437.8

Разом

1028.2  607.8  16.1                       2.3        18.4 1046.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БУКОВА

БУК ЛІСОВИЙ

753.5   93.7  13.7                       4.0        17.7  771.2

ЯВІР

4.8    4.8                                                4.8

Разом

758.3   98.5  13.7                       4.0        17.7  776.0

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА

ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ

112.3                                                     112.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯСЕНЕВА

ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ

8.5    7.8                                                8.5

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ КЛЕНОВА

ДУБ ЧЕРВОНИЙ

34.0   34.0                                               34.0

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ АКАЦІЄВА

АКАЦІЯ БІЛА

2.7                                                       2.7

Разом по господарству

1944.0  748.1  29.8                       6.3        36.1 1980.1

-----------------------------------------------------------------

|Вкритi лiсо- |     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         | Усьо|

|вою рослин-  |             лiсовi дiлянки                | го  |

|нiстю лiсовi |-------------------------------------------| лi- |

|  дiлянки    |Не-  |Лiсо|Рiд|Зга-| З |Га-|Бiо|Лiсовi| Р  | со- |

|-------------|зiм- |вi  |ко-|рища| р |ля-|га-|шляхи | а  | вих |

|Разом |В т.ч.|кнутi|роз-|лic|заги| у |ви-|ля-|просi-| з  | дi- |

|      |лiсовi|лiсо-|сад-|ся |блi | б |ни,|ви-|ки,ПП | о  | ля- |

|      |куль- |вi   |ники|   |наса| и |пус|ни |розри-| м  | нок |

|      |тури  |куль-|план|   |джен|   |ти-|   |ви,   |    |     |

|      |      |тури |та- |   |ня  |   |рі |   |осушув|    |     |

|      |      |     |цiє |   |    |   |   |   |канави|    |     |

-----------------------------------------------------------------

ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ВІЛЬХОВА

ВІЛЬХА ЧОРНА

1.0                                                       1.0

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ОСИКОВА

ОСИКА

0.6                                                       0.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ТОПОЛЕВА

ТОПОЛЯ БІЛА

0.6    0.6                                                0.6

ВЕРБА БІЛА

1.0                                                       1.0

Разом

1.6    0.6                                                1.6

Разом по господарству

3.2    0.6                                                3.2

ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

30.3 30.3   30.3

Разом по господарській частині

1953.6  755.1  29.8                       6.3   30.3 66.4 2020.0

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ З ОБМЕЖ.РЕЖИМОМ КОРИСТ.В ГОРАХ

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА

МОДРИНА ЄВРОПЕЙСЬКА

2.6    2.6                                                2.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИЦЕВА

ЯЛИЦЯ БІЛА

0.6                                   0.6    0.6

Разом по господарству

2.6    2.6   0.6                                   0.6    3.2

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА

ДУБ СКЕЛЬНИЙ

103.6   41.6                                              103.6

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ

24.0    1.0                                               24.0

Разом

127.6   42.6                                              127.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БУКОВА

БУК ЛІСОВИЙ

3607.0  412.5  42.6               5.7     7.5        55.8 3662.8

ЯВІР

17.3    8.7   2.5                                   2.5   19.8

Разом

3624.3  421.2  45.1               5.7     7.5        58.3 3682.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА

ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ

0.5                                                       0.5

-----------------------------------------------------------------

|Вкритi лiсо- |     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         | Усьо|

|вою рослин-  |             лiсовi дiлянки                | го  |

|нiстю лiсовi |-------------------------------------------| лi- |

|  дiлянки    |Не-  |Лiсо|Рiд|Зга-| З |Га-|Бiо|Лiсовi| Р  | со- |

|-------------|зiм- |вi  |ко-|рища| р |ля-|га-|шляхи | а  | вих |

|Разом |В т.ч.|кнутi|роз-|лic|заги| у |ви-|ля-|просi-| з  | дi- |

|      |лiсовi|лiсо-|сад-|ся |блi | б |ни,|ви-|ки,ПП | о  | ля- |

|      |куль- |вi   |ники|   |наса| и |пус|ни |розри-| м  | нок |

|      |тури  |куль-|план|   |джен|   |ти-|   |ви,   |    |     |

|      |      |тури |та- |   |ня  |   |рі |   |осушув|    |     |

|      |      |     |цiє |   |    |   |   |   |канави|    |     |

-----------------------------------------------------------------

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯСЕНЕВА

ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ

33.1    7.6                                               33.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ КЛЕНОВА

ДУБ ЧЕРВОНИЙ

9.9    9.9                                                9.9

Разом по господарству

3795.4  481.3  45.1               5.7     7.5        58.3 3853.7

ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА

БЕРЕЗА ПОВИСЛА

195.9                                                     195.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЛИПОВА

ЛИПА ДРІБНОЛИСТА

0.8    0.1                                                0.8

Разом по господарству

196.7    0.1                                              196.7

ГОСПОДАРСТВО ІНШИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИЦЕВА

ПСЕВДОТСУГА МЕНЗИСА

0.4    0.4                                                0.4

ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

46.3 46.3   46.3

Разом по господарській частині

3995.1  484.4  45.7               5.7     7.5   46.3      4100.3

105.2

Разом по категорії лісів

5991.9 1275.3  75.5               5.7           76.8      6168.3

18.4       176.4

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ГОСПОДАРСЬКА ЧАСТИНА

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ В ГОРАХ

ГОСПОДАРСТВО ХВОЙНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ СОСНОВА

СОСНА ЗВИЧАЙНА

0.5    0.5                                                0.5

МОДРИНА ЄВРОПЕЙСЬКА

18.7   18.7                                               18.7

Разом

19.2   19.2                                               19.2

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИНОВА ПОХІДНА

ЯЛИНА ЄВРОПЕЙСЬКА

1.9    1.9                                                1.9

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИЦЕВА 1 КЛ. БОН. І ВИЩЕ

ЯЛИЦЯ БІЛА

2.2    2.2                                                2.2

Разом по господарству

23.3   23.3                                               23.3

-----------------------------------------------------------------

|Вкритi лiсо- |     Не вкритi лiсовою рослиннiстю         | Усьо|

|вою рослин-  |             лiсовi дiлянки                | го  |

|нiстю лiсовi |-------------------------------------------| лi- |

|  дiлянки    |Не-  |Лiсо|Рiд|Зга-| З |Га-|Бiо|Лiсовi| Р  | со- |

|-------------|зiм- |вi  |ко-|рища| р |ля-|га-|шляхи | а  | вих |

|Разом |В т.ч.|кнутi|роз-|лic|заги| у |ви-|ля-|просi-| з  | дi- |

|      |лiсовi|лiсо-|сад-|ся |блi | б |ни,|ви-|ки,ПП | о  | ля- |

|      |куль- |вi   |ники|   |наса| и |пус|ни |розри-| м  | нок |

|      |тури  |куль-|план|   |джен|   |ти-|   |ви,   |    |     |

|      |      |тури |та- |   |ня  |   |рі |   |осушув|    |     |

|      |      |     |цiє |   |    |   |   |   |канави|    |     |

-----------------------------------------------------------------

ГОСПОДАРСТВО ТВЕРДОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ДУБОВА ВИСОКОСТОВБУРНА

ДУБ СКЕЛЬНИЙ

6.6    6.6                                                6.6

ДУБ ЗВИЧАЙНИЙ

2.7    2.7                                                2.7

Разом

9.3    9.3                                                9.3

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БУКОВА

БУК ЛІСОВИЙ

2642.8  433.3  31.8  0.3          8.3     4.5        44.9 2687.7

ЯВІР

23.1   17.2                                               23.1

Разом

2665.9  450.5  31.8  0.3          8.3     4.5        44.9 2710.8

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ГРАБОВА

ГРАБ ЗВИЧАЙНИЙ

2.6                                                       2.6

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯСЕНЕВА

ЯСЕН ЗВИЧАЙНИЙ

39.1   18.8                                               39.1

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ КЛЕНОВА

ДУБ ЧЕРВОНИЙ

2.7    2.7                                                2.7

Разом по господарству

2719.6  481.3  31.8  0.3          8.3     4.5        44.9 2764.5

ГОСПОДАРСТВО М"ЯКОЛИСТЯНЕ

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ БЕРЕЗОВА

БЕРЕЗА ПОВИСЛА

50.6                                                      50.6

ГОСПОДАРСТВО ІНШИХ ДЕРЕВНИХ ПОРІД

ГОСПОДАРСЬКА СЕКЦІЯ ЯЛИЦЕВА 1 КЛ. БОН. І ВИЩЕ

ПСЕВДОТСУГА МЕНЗИСА

2.9    2.9                                                2.9

ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

25.8 25.8   25.8

Разом по господарській частині

2796.4  507.5  31.8  0.3          8.3     4.5   25.8 70.7 2867.1

Разом по категорії лісів

2796.4  507.5  31.8  0.3          8.3     4.5   25.8 70.7 2867.1

ІНШІ ЛІСОВІ ДІЛЯНКИ

102.6       102.6

102.6

Разом по об"єкту

8985.2 1782.8 107.3  0.3                       102.6      9237.5

14.0    28.1       252.3

4. Щорічний обсяг рубок головного користування за способами рубок

| Господарство, господарська секція | Експлуа-таційний фонд (чисель-ник – площа, га; знаменник– запас, тис.м3) | ## Прийнята розрахункова лісосіка |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лісовпорядкуванням |  |  |  | 2-ою л/в нарадою |  |  |  |
|  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  | пло-ща, га | запас, тис.м3 |  |  |
|  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
| Категорія лісів: рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина: рекреаційно-оздоровчі з обмеженим режимом користування на рівнині |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне – всього | 58,5 14,12 | 5,3 | 1,26 | 1,18 | 0,39 |  |  |  |  |
| в тому числі за господарськими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - дубова в/стовб. | 35,7 8,02 | 3,6 | 0,81 | 0,74 | 0,30 |  |  |  |  |
| - грабова | 22,8 6,10 | 1,7 | 0,45 | 0,44 | 0,09 |  |  |  |  |
| Разом за способом рубки: | 58,5 14,12 | 5,3 | 1,26 | 1,18 | 0,39 |  |  |  |  |
| Поступові рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне – всього | 190,7 57,92 | 15,3 | 2,23 | 2,15 | 0,84 |  |  |  |  |
| в тому числі за господарськими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - букова | 190,7 57,92 | 15,3 | 2,23 | 2,15 | 0,84 |  |  |  |  |
| Разом за способом рубки: | 190,7 57,92 | 15,3 | 2,23 | 2,15 | 0,84 |  |  |  |  |
| Разом по господарській частині: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 249,2 72,04 | 20,6 | 3,49 | 3,33 | 1,23 |  |  |  |  |
| Господарська частина: рекреаційно-оздоровчі ліси з обмеженим режимом користування в горах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Поступові рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне – всього | 461,4 156,59 | 23,3 | 6,52 | 6,29 | 3,11 |  |  |  |  |
| в тому числі за господарськими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - букова | 457,8 155,06 | 23,3 | 6,52 | 6,29 | 3,11 |  |  |  |  |
| - ясенева | 3,6 1,53 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Разом за способом рубки: | 461,4 156,59 | 23,3 | 6,52 | 6,29 | 3,11 |  |  |  |  |
| Вибіркові рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяне – всього | 315,1 146,47 | 16,0 | 1,58 | 1,52 | 0,78 |  |  |  |  |
| в тому числі за господарськими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - букова | 315,1 146,47 | 16,0 | 1,58 | 1,52 | 0,78 |  |  |  |  |
| Разом за способом рубки: | 315,1 146,47 | 16,0 | 1,58 | 1,52 | 0,78 |  |  |  |  |
| Разом по господарській частині: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 776,5 303,06 | 39,3 | 8,10 | 7,81 | 3,89 |  |  |  |  |
| Разом по категорії лісів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1025,7 375,10 | 59,9 | 11,59 | 11,14 | 5,12 |  |  |  |  |
| Категорія лісів: Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Господарська частина: Експлуатаційні ліси в горах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суцільні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне – всього | 0,6 0,30 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| в тому числі за господарськими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - соснова | 0,6 0,30 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Твердолистяне - всього | 3,4 1,02 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| в тому числі за господарськими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ясенева | 3,4 1,02 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Разом за способом рубки: | 4,0 1,32 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Поступові рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне – всього | 11,3 5,61 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| в тому числі за господарськими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - соснова | 7,2 4,24 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| - ялина похідна | 1,9 0,55 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| - ялицева І кл. бон. і вище | 2,2 0,82 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Твердолистяне – всього | 378,6 134,05 | 23,6 | 6,80 | 6,55 | 3,11 |  |  |  |  |
| в тому числі за господарськими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - букова | 378,6 134,05 | 23,6 | 6,80 | 6,55 | 3,11 |  |  |  |  |
| Разом за способом рубки: | 389,9 139,66 | 23,6 | 6,80 | 6,55 | 3,11 |  |  |  |  |
| Вибіркові рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хвойне – всього | 8,8 5,16 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| в тому числі за господарськими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - соснова | 8,8 5,16 | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Твердолистяне – всього | 93,7 41,43 | 4,0 | 0,39 | 0,37 | 0,21 |  |  |  |  |
| в тому числі за господарськими секціями: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - букова | 93,7 41,43 | 4,0 | 0,39 | 0,37 | 0,21 |  |  |  |  |
| Разом за способом рубки: | 102,5 46,59 | 4,0 | 0,39 | 0,37 | 0,21 |  |  |  |  |
| Разом по господарській частині і категорії лісів: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 496,4 187,57 | 27,6 | 7,19 | 6,92 | 3,32 |  |  |  |  |
| Разом по підприємству: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1522,1 562,67 | 87,5 | 18,78 | 18,06 | 8,44 |  |  |  |  |
| в т.ч. за способами рубок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| суцільні | 62,5 15,44 | 5,3 | 1,26 | 1,18 | 0,39 |  |  |  |  |
| поступові | 1042,0 354,17 | 62,2 | 15,55 | 14,99 | 7,06 |  |  |  |  |
| вибіркові | 417,6 193,06 | 20,0 | 1,97 | 1,89 | 0,99 |  |  |  |  |

5. Обсяги рубок формування і оздоровлення лісів

5.1. РОЗРАХУНОК ЩОРІЧНОГО ОБСЯГУ РУБОК ДОГЛЯДУ ЗА ЛІСОМ

на період з 2023 по 2027 роки

-----------------------------------------------------------------

|        |  Фонд рубок догляду   |Тер- |Щорічний розмір рубок   |

|        |-----------------------|мін  |догляду                 |

|        |     |запас стовбурний |по-  |------------------------|

|Вид     |пло- |-----------------|вто- |пло-|запас, що вирубу-  |

|рубок   |ща,  |до   |що вирубу- |рю-  |ща, |ється, тис.куб.м   |

|догляду |га   |руб- |ється      |вано-|га  |-------------------|

|        |     |ки,  |-----------|сті, |    |стов- |лік- |діло- |

|        |     |тис. |усьо-|з 1  |ро-  |    |бур-  |від- |вої де|

|        |     |куб.м|го,  |га,  |ків  |    |ний   |ний  |ревини|

|        |     |     |тис. |куб.м|     |    |      |     |      |

|        |     |     |куб.м|     |     |    |      |     |      |

-----------------------------------------------------------------

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

==================

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОХІДНІ РУБКИ

3.3  1.14  0.17    52    10  0.3   0.02  0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

2.4  0.02  0.02

Разом   3.3  1.14  0.17              0.3   0.02  0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

2.4  0.02  0.02

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

123.8  1.75  0.42     3     3 27.0   0.09

ПРОЧИЩЕННЯ

234.3 11.55  2.77    12     5 46.9   0.55  0.04

ПРОРІДЖУВАННЯ

208.8 35.11  7.80    37    10 20.9   0.78  0.67    0.02

ПРОХІДНІ РУБКИ

986.0       61.20    62    10 98.6   6.12  5.63    0.56

413.39

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

83.7  0.93  0.93                    0.09

Разом       461.80                  193.4

1552.9      72.19                    7.54  6.34    0.58

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

83.7  0.93  0.93                    0.09

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОХІДНІ РУБКИ

21.6  5.10  0.61    28    10  2.2   0.06  0.06

Разом  21.6  5.10  0.61              2.2   0.06  0.06

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ

123.8  1.75  0.42     3       27.0   0.09

ПРОЧИЩЕННЯ

234.3 11.55  2.77    12       46.9   0.55  0.04

-----------------------------------------------------------------

|        |  Фонд рубок догляду   |Тер- |Щорічний розмір рубок   |

|        |-----------------------|мін  |догляду                 |

|        |     |запас стовбурний |по-  |------------------------|

|Вид     |пло- |-----------------|вто- |пло-|запас, що вирубу-  |

|рубок   |ща,  |до   |що вирубу- |рю-  |ща, |ється, тис.куб.м   |

|догляду |га   |руб- |ється      |вано-|га  |-------------------|

|        |     |ки,  |-----------|сті, |    |стов- |лік- |діло- |

|        |     |тис. |усьо-|з 1  |ро-  |    |бур-  |від- |вої де|

|        |     |куб.м|го,  |га,  |ків  |    |ний   |ний  |ревини|

|        |     |     |тис. |куб.м|     |    |      |     |      |

|        |     |     |куб.м|     |     |    |      |     |      |

-----------------------------------------------------------------

ПРОРІДЖУВАННЯ

208.8 35.11  7.80    37       20.9   0.78  0.67    0.02

ПРОХІДНІ РУБКИ

419.63                  101.1

1010.9      61.98    61              6.20  5.70    0.56

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

86.1  0.95  0.95                    0.09

Разом       468.04                  195.9

1577.8      72.97                    7.62  6.41    0.58

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

86.1  0.95  0.95                    0.09

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

30.7                         10.2

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

71.2  1.05  0.25     4     5 14.2   0.05

ПРОЧИЩЕННЯ

137.1  6.65  1.48    11     5 27.4   0.30  0.03

ПРОРІДЖУВАННЯ

97.5 18.05  4.16    43    10  9.8   0.42  0.36    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

6.8  0.07  0.07                    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

556.4       37.84    68    10 55.6   3.78  3.48    0.35

257.94

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

76.6  1.49  1.49                    0.15

Разом 862.2       43.73                    4.55  3.87    0.36

283.69                  107.0

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

83.4  1.56  1.56                    0.16

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ

71.2  1.05  0.25     4       14.2   0.05

ПРОЧИЩЕННЯ

137.1  6.65  1.48    11       27.4   0.30  0.03

-----------------------------------------------------------------

|        |  Фонд рубок догляду   |Тер- |Щорічний розмір рубок   |

|        |-----------------------|мін  |догляду                 |

|        |     |запас стовбурний |по-  |------------------------|

|Вид     |пло- |-----------------|вто- |пло-|запас, що вирубу-  |

|рубок   |ща,  |до   |що вирубу- |рю-  |ща, |ється, тис.куб.м   |

|догляду |га   |руб- |ється      |вано-|га  |-------------------|

|        |     |ки,  |-----------|сті, |    |стов- |лік- |діло- |

|        |     |тис. |усьо-|з 1  |ро-  |    |бур-  |від- |вої де|

|        |     |куб.м|го,  |га,  |ків  |    |ний   |ний  |ревини|

|        |     |     |тис. |куб.м|     |    |      |     |      |

|        |     |     |куб.м|     |     |    |      |     |      |

-----------------------------------------------------------------

ПРОРІДЖУВАННЯ

97.5 18.05  4.16    43        9.8   0.42  0.36    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

6.8  0.07  0.07                    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

556.4       37.84    68       55.6   3.78  3.48    0.35

257.94

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

76.6  1.49  1.49                    0.15

Разом 862.2       43.73                    4.55  3.87    0.36

283.69                  107.0

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

83.4  1.56  1.56                    0.16

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

17.7                          5.9

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ХВОЙНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОХІДНІ РУБКИ

3.3  1.14  0.17    52        0.3   0.02  0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

2.4  0.02  0.02

Разом   3.3  1.14  0.17              0.3   0.02  0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

2.4  0.02  0.02

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

195.0  2.80  0.67     3       41.2   0.14

ПРОЧИЩЕННЯ

371.4 18.20  4.25    11       74.3   0.85  0.07

ПРОРІДЖУВАННЯ

306.3 53.16 11.96    39       30.7   1.20  1.03    0.03

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

6.8  0.07  0.07                    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

671.33                  154.2

1542.4      99.04    64              9.90  9.11    0.91

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

160.3  2.42  2.42                    0.24

-----------------------------------------------------------------

|        |  Фонд рубок догляду   |Тер- |Щорічний розмір рубок   |

|        |-----------------------|мін  |догляду                 |

|        |     |запас стовбурний |по-  |------------------------|

|Вид     |пло- |-----------------|вто- |пло-|запас, що вирубу-  |

|рубок   |ща,  |до   |що вирубу- |рю-  |ща, |ється, тис.куб.м   |

|догляду |га   |руб- |ється      |вано-|га  |-------------------|

|        |     |ки,  |-----------|сті, |    |стов- |лік- |діло- |

|        |     |тис. |усьо-|з 1  |ро-  |    |бур-  |від- |вої де|

|        |     |куб.м|го,  |га,  |ків  |    |ний   |ний  |ревини|

|        |     |     |тис. |куб.м|     |    |      |     |      |

|        |     |     |куб.м|     |     |    |      |     |      |

-----------------------------------------------------------------

Разом       745.49                        12.09 10.21    0.94

2415.1      115.92            300.4

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

167.1  2.49  2.49                    0.25

М'ЯКОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ПРОХІДНІ РУБКИ

21.6  5.10  0.61    28        2.2   0.06  0.06

Разом  21.6  5.10  0.61              2.2   0.06  0.06

РАЗОМ ПО ПІДПРИЄМСТВУ

ОСВІТЛЕННЯ

195.0  2.80  0.67     3       41.2   0.14

ПРОЧИЩЕННЯ

371.4 18.20  4.25    11       74.3   0.85  0.07

ПРОРІДЖУВАННЯ

306.3 53.16 11.96    39       30.7   1.20  1.03    0.03

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

6.8  0.07  0.07                    0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

677.57                  156.7

1567.3      99.82    64              9.98  9.18    0.91

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

162.7  2.44  2.44                    0.24

Разом       751.73                        12.17 10.28    0.94

2440.0      116.70            302.9

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

169.5  2.51  2.51                    0.25

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

48.4                         16.1

ІЗ НАЯВНОГО ФОНДУ РУБОК ДОГЛЯДУ ДІЛЯНКИ НА СТРІМКИХ І ДУЖЕ

==========================================================

СТРІМКИХ СХИЛАХ

================

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

32.5  0.37  0.08     2     5  6.5   0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

4.8  0.62  0.14    29    10  0.5   0.01  0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

20.5  9.59  1.15    56    10  2.1   0.12  0.11    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

8.2  0.16  0.16                    0.02

-----------------------------------------------------------------

|        |  Фонд рубок догляду   |Тер- |Щорічний розмір рубок   |

|        |-----------------------|мін  |догляду                 |

|        |     |запас стовбурний |по-  |------------------------|

|Вид     |пло- |-----------------|вто- |пло-|запас, що вирубу-  |

|рубок   |ща,  |до   |що вирубу- |рю-  |ща, |ється, тис.куб.м   |

|догляду |га   |руб- |ється      |вано-|га  |-------------------|

|        |     |ки,  |-----------|сті, |    |стов- |лік- |діло- |

|        |     |тис. |усьо-|з 1  |ро-  |    |бур-  |від- |вої де|

|        |     |куб.м|го,  |га,  |ків  |    |ний   |ний  |ревини|

|        |     |     |тис. |куб.м|     |    |      |     |      |

|        |     |     |куб.м|     |     |    |      |     |      |

-----------------------------------------------------------------

Разом  57.8 10.58  1.37              9.1   0.15  0.12    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

8.2  0.16  0.16                    0.02

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ

32.5  0.37  0.08     2        6.5   0.02

ПРОРІДЖУВАННЯ

4.8  0.62  0.14    29        0.5   0.01  0.01

ПРОХІДНІ РУБКИ

20.5  9.59  1.15    56        2.1   0.12  0.11    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

8.2  0.16  0.16                    0.02

Разом  57.8 10.58  1.37              9.1   0.15  0.12    0.01

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

8.2  0.16  0.16                    0.02

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

2.1                          0.7

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

6.4  0.10  0.02     3     5  1.3

ПРОЧИЩЕННЯ

14.9  0.93  0.20    13     5  3.0   0.04

ПРОРІДЖУВАННЯ

7.2  1.06  0.19    26    10  0.7   0.02  0.02

ПРОХІДНІ РУБКИ

98.2 49.66  7.25    74    10  9.8   0.72  0.67    0.07

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

2.5  0.01  0.01

Разом 126.7 51.75  7.66             14.8   0.78  0.69    0.07

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

2.5  0.01  0.01

РАЗОМ ПО КАТЕГОРІІ ЛІСІВ

ОСВІТЛЕННЯ

6.4  0.10  0.02     3        1.3

ПРОЧИЩЕННЯ

14.9  0.93  0.20    13        3.0   0.04

ПРОРІДЖУВАННЯ

7.2  1.06  0.19    26        0.7   0.02  0.02

ПРОХІДНІ РУБКИ

98.2 49.66  7.25    74        9.8   0.72  0.67    0.07

-----------------------------------------------------------------

|        |  Фонд рубок догляду   |Тер- |Щорічний розмір рубок   |

|        |-----------------------|мін  |догляду                 |

|        |     |запас стовбурний |по-  |------------------------|

|Вид     |пло- |-----------------|вто- |пло-|запас, що вирубу-  |

|рубок   |ща,  |до   |що вирубу- |рю-  |ща, |ється, тис.куб.м   |

|догляду |га   |руб- |ється      |вано-|га  |-------------------|

|        |     |ки,  |-----------|сті, |    |стов- |лік- |діло- |

|        |     |тис. |усьо-|з 1  |ро-  |    |бур-  |від- |вої де|

|        |     |куб.м|го,  |га,  |ків  |    |ний   |ний  |ревини|

|        |     |     |тис. |куб.м|     |    |      |     |      |

|        |     |     |куб.м|     |     |    |      |     |      |

-----------------------------------------------------------------

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

2.5  0.01  0.01

Разом 126.7 51.75  7.66             14.8   0.78  0.69    0.07

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

2.5  0.01  0.01

РАЗОМ ДІЛЯНОК НА СТРІМКИХ І ДУЖЕ СТРІМКИХ СХИЛАХ

ТВЕРДОЛИСТЯНЕ ГОСПОДАРСТВО

ОСВІТЛЕННЯ

38.9  0.47  0.10     3        7.8   0.02

ПРОЧИЩЕННЯ

14.9  0.93  0.20    13        3.0   0.04

ПРОРІДЖУВАННЯ

12.0  1.68  0.33    28        1.2   0.03  0.03

ПРОХІДНІ РУБКИ

118.7 59.25  8.40    71       11.9   0.84  0.78    0.08

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

10.7  0.17  0.17                    0.02

Разом 184.5 62.33  9.03             23.9   0.93  0.81    0.08

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

10.7  0.17  0.17                    0.02

РАЗОМ ПО ПІДПРИЄМСТВУ

ОСВІТЛЕННЯ

38.9  0.47  0.10     3        7.8   0.02

ПРОЧИЩЕННЯ

14.9  0.93  0.20    13        3.0   0.04

ПРОРІДЖУВАННЯ

12.0  1.68  0.33    28        1.2   0.03  0.03

ПРОХІДНІ РУБКИ

118.7 59.25  8.40    71       11.9   0.84  0.78    0.08

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

10.7  0.17  0.17                    0.02

Разом 184.5 62.33  9.03             23.9   0.93  0.81    0.08

КРІМ ТОГО, СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ

10.7  0.17  0.17                    0.02

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

2.1                          0.7

5.1.1. РОЗПОДІЛ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ ТА ФОНДУ РУБОК ДОГЛЯДУ

ЗА ПОВНОТАМИ  за станом на 01.01.2023 року

-----------------------------------------------------------------

|Різновидність|  Площа насаджень у розрізі повнот, га   |       |

|рубок        |-----------------------------------------| Разом |

|догляду      | 0.3-0.5 |  0.6  |  0.7  |  0.8  |  0.9 і|       |

|             |         |       |       |       |  вище |       |

-----------------------------------------------------------------

НАЯВНІСТЬ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

========================================

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                      24.0    96.6    31.1    151.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

24.0    89.0    31.1    144.1

ПРОЧИЩЕННЯ               1.3     4.2    42.1   203.0    250.6

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.3     3.2    38.6   202.0    245.1

ПРОРІДЖУВАННЯ                      11.9    72.4   224.7    309.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

10.1    70.3   218.8    299.2

ПРОХІДНІ РУБКИ      43.4   221.3   728.2   795.5   314.8   2103.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

15.3    84.6   379.6   433.7   148.2   1061.4

РАЗОМ      43.4   222.6   768.3  1006.6   773.6   2814.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

15.3    85.9   416.9   631.6   600.1   1749.8

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

30.7

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                       7.4    58.8     5.0     71.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

7.4    58.8     5.0     71.2

ПРОЧИЩЕННЯ                       2.8    11.3   127.3    141.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.8    11.3   127.3    141.4

ПРОРІДЖУВАННЯ                       3.0    16.3   154.4    173.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.0    16.3   154.4    173.7

ПРОХІДНІ РУБКИ      45.7    56.1   304.3   557.1   220.3   1183.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

10.3    30.8   115.4   261.7   124.8    543.0

РАЗОМ      45.7    56.1   317.5   643.5   507.0   1569.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

10.3    30.8   128.6   348.1   411.5    929.3

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

17.7

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ У ВІЦІ РУБОК ДОГЛЯДУ

ОСВІТЛЕННЯ                      31.4   155.4    36.1    222.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

31.4   147.8    36.1    215.3

ПРОЧИЩЕННЯ               1.3     7.0    53.4   330.3    392.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.3     6.0    49.9   329.3    386.5

ПРОРІДЖУВАННЯ                      14.9    88.7   379.1    482.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

13.1    86.6   373.2    472.9

ПРОХІДНІ РУБКИ      89.1   277.4  1032.5  1352.6   535.1   3286.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

25.6   115.4   495.0   695.4   273.0   1604.4

-----------------------------------------------------------------

|Різновидність|  Площа насаджень у розрізі повнот, га   |       |

|рубок        |-----------------------------------------| Разом |

|догляду      | 0.3-0.5 |  0.6  |  0.7  |  0.8  |  0.9 і|       |

|             |         |       |       |       |  вище |       |

-----------------------------------------------------------------

РАЗОМ      89.1   278.7  1085.8  1650.1  1280.6   4384.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

25.6   116.7   545.5   979.7  1011.6   2679.1

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

48.4

ФОНД РУБОК ДОГЛЯДУ

==================

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                      24.0    68.7    31.1    123.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

24.0    65.6    31.1    120.7

ПРОЧИЩЕННЯ                       0.8    38.1   195.4    234.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.8    36.4   195.4    232.6

ПРОРІДЖУВАННЯ                              39.5   169.3    208.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

37.4   166.8    204.2

ПРОХІДНІ РУБКИ                       0.9   695.2   314.8   1010.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.9   384.8   148.2    533.9

РАЗОМ                      25.7   841.5   710.6   1577.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

25.7   524.2   541.5   1091.4

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

30.7

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                       7.4    58.8     5.0     71.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

7.4    58.8     5.0     71.2

ПРОЧИЩЕННЯ                              11.3   125.8    137.1

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

11.3   125.8    137.1

ПРОРІДЖУВАННЯ                       0.5     5.7    91.3     97.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.5     5.7    91.3     97.5

ПРОХІДНІ РУБКИ                             359.1   197.3    556.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

140.4   104.0    244.4

РАЗОМ                       7.9   434.9   419.4    862.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

7.9   216.2   326.1    550.2

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

17.7

РАЗОМ НАСАДЖЕНЬ

ОСВІТЛЕННЯ                      31.4   127.5    36.1    195.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

31.4   124.4    36.1    191.9

ПРОЧИЩЕННЯ                       0.8    49.4   321.2    371.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.8    47.7   321.2    369.7

ПРОРІДЖУВАННЯ                       0.5    45.2   260.6    306.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.5    43.1   258.1    301.7

ПРОХІДНІ РУБКИ                       0.9  1054.3   512.1   1567.3

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

0.9   525.2   252.2    778.3

РАЗОМ                      33.6  1276.4  1130.0   2440.0

-----------------------------------------------------------------

|Різновидність|  Площа насаджень у розрізі повнот, га   |       |

|рубок        |-----------------------------------------| Разом |

|догляду      | 0.3-0.5 |  0.6  |  0.7  |  0.8  |  0.9 і|       |

|             |         |       |       |       |  вище |       |

-----------------------------------------------------------------

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

33.6   740.4   867.6   1641.6

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

48.4

ІЗ НАЯВНОГО ФОНДУ РУБОК ДОГЛЯДУ ДІЛЯНКИ НА СТРІМКИХ І ДУЖЕ

==========================================================

СТРІМКИХ СХИЛАХ

================

РЕКРЕАЦІЙНО-ОЗДОРОВЧІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                      23.0     9.5             32.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

23.0     9.5             32.5

ПРОРІДЖУВАННЯ                                       4.8      4.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

4.8      4.8

ПРОХІДНІ РУБКИ                              20.5             20.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

8.2              8.2

РАЗОМ                      23.0    30.0     4.8     57.8

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

23.0    17.7     4.8     45.5

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

2.1

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ЛІСИ

ОСВІТЛЕННЯ                               6.4              6.4

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

6.4              6.4

ПРОЧИЩЕННЯ                               1.1    13.8     14.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.1    13.8     14.9

ПРОРІДЖУВАННЯ                               3.0     4.2      7.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.0     4.2      7.2

ПРОХІДНІ РУБКИ                              55.2    43.0     98.2

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

2.5              2.5

РАЗОМ                              65.7    61.0    126.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

13.0    18.0     31.0

РАЗОМ ДІЛЯНОК НА СТРІМКИХ І ДУЖЕ СТРІМКИХ СХИЛАХ

ОСВІТЛЕННЯ                      23.0    15.9             38.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

23.0    15.9             38.9

ПРОЧИЩЕННЯ                               1.1    13.8     14.9

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

1.1    13.8     14.9

ПРОРІДЖУВАННЯ                               3.0     9.0     12.0

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

3.0     9.0     12.0

ПРОХІДНІ РУБКИ                              75.7    43.0    118.7

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

10.7             10.7

РАЗОМ                      23.0    95.7    65.8    184.5

В ТОМУ ЧИСЛІ У ЗМІШАНИХ НАСАДЖЕННЯХ

23.0    30.7    22.8     76.5

КРІМ ТОГО, ОСВІТЛЕННЯ В НЕЗІМКНУТИХ ЛІСОВИХ КУЛЬТУРАХ

2.1

5.2. Санітарні рубки

| Різновидність рубок, групи порід | Фонд рубок |  |  |  | Термін виконання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний, тис. м3 |  |  |  | площа, га | запас, що вирубується, тис. м3 |  |  |
|  |  | загаль-ний | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | росту-чої дере-вини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| - Вибіркові санітарні рубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 648,3 | 221,80 | 8,90 | 0,31 | 3 | 216,1 | 3,07 | 2,86 | 1,57 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 648,3 | 221,80 | 8,90 | 0,31 | 3 | 216,1 | 3,07 | 2,86 | 1,57 |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 27,0 | 11,44 | 0,38 | 0,10 | 3 | 9,0 | 0,16 | 0,15 | 0,08 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 27,0 | 11,44 | 0,38 | 0,10 | 3 | 9,0 | 0,16 | 0,15 | 0,08 |
| Усього |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 675,3 | 233,24 | 9,28 | 0,41 | х | 225,1 | 3,23 | 3,01 | 1,65 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 675,3 | 233,24 | 9,28 | 0,41 | х | 225,1 | 3,23 | 3,01 | 1,65 |

5.3. Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних,

малоцінних і похідних деревостанів

Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних і похідних деревостанів не проєктувати.

5.4. Лісовідновні рубки в деревостанах, що втрачають захисні, водоохоронні

та інші корисні властивості (площа, га; запас, тис. м3)

| Групи порід | Запроєктовано лісовпорядкуванням |  |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа, га | запас стовбурний, тис. куб. м |  |  |  | площа, га | запас,що вирубується, тис. куб. м |  |  |
|  |  | загаль-ний | що вирубується |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  |  | росту-чої дере-вини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 21,9 | 5,12 | 1,02 | - | 10 | 2,2 | 0,10 | 0,09 | 0,05 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 21,9 | 5,12 | 1,02 | - | 10 | 2,2 | 0,10 | 0,09 | 0,05 |
| Усього по підприємству |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 21,9 | 5,12 | 1,02 | - | 10 | 2,2 | 0,10 | 0,09 | 0,05 |
| із них за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 21,9 | 5,12 | 1,02 | - | 10 | 2,2 | 0,10 | 0,09 | 0,05 |

5.5. Рубки переформування

Рубки переформування не проєктувати.

5.6. Інші рубки формування і оздоровлення лісів (площа, га; запас, тис. м3)

| Групи порід | Запроєктовано лісовпорядкуванням |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | запас стовбурний |  |  | площа | запас, що вирубується |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  | ростучої деревини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| Розчищення квартальних просік і окружних меж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 1,6 | 0,51 | - | 1 | 1,6 | 0,51 | 0,47 | 0,21 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 1,6 | 0,51 | - | 1 | 1,6 | 0,51 | 0,47 | 0,21 |
| Розчищення квартальних просік і окружних меж |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 36,3 | 0,36 | - | 10 | 3,6 | 0,04 | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 36,3 | 0,36 | - | 10 | 3,6 | 0,04 | - | - |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 13,4 | 0,13 | - | 10 | 1,3 | 0,01 | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 13,4 | 0,13 | - | 10 | 1,3 | 0,01 | - | - |
| Разом по підприємству: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | 49,7 | 0,49 | - | 10 | 4,9 | 0,05 | - | - |
| Розчищення технологічних коридорів, волоків |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 2,8 | 0,03 | - | 10 | 0,3 | - | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 2,8 | 0,03 | - | 10 | 0,3 | - | - | - |
| Усього інших рубок по підприємству: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 40,7 | 0,90 | - | - | 5,5 | 0,55 | 0,47 | 0,21 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 40,7 | 0,90 | - | - | 5,5 | 0,55 | 0,47 | 0,21 |
| Експлуатаційні ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 13,4 | 0,13 | - | - | 1,3 | 0,01 | - | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 13,4 | 0,13 | - | - | 1,3 | 0,01 | - | - |
| Разом по підприємству: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Усього | 54,1 | 1,03 | - | - | 6,8 | 0,56 | 0,47 | 0,21 |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 54,1 | 1,03 | - | - | 6,8 | 0,56 | 0,47 | 0,21 |

5.7. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства

| Групи порід | Запроєктовано лісовпорядкуванням |  |  | Тер-мін вико-нання, років | Щорічний обсяг рубок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | площа | запас стовбурний |  |  | площа | запас, що вирубується |  |  |
|  |  |  |  |  |  | стов-бур-ний | лік-від-ний | діло-вої дере-вини |
|  |  | ростучої деревини | сухо-стою |  |  |  |  |  |
| - Розчищення інженерних споруд |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 14,3 | 0,72 | - | 10 | 1,4 | 0,07 | 0,4 | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 14,3 | 0,72 | - | 10 | 1,4 | 0,07 | 0,4 | - |
| Усього по підприємству: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разом | 14,3 | 0,72 | - | 10 | 1,4 | 0,07 | 0,4 | - |
| в т.ч. за групами порід: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Твердолистяні | 14,3 | 0,72 | - | 10 | 1,4 | 0,07 | 0,4 | - |

5.8. Щорічний обсяг лісокористування з усіх видів рубок (чисельник – площа, га; знаменник – запас ліквідної деревини, тис.м3)

| Види рубок | Ліси природоохо-ронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  | Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  | Захисні ліси |  |  |  | Експлуатаційні ліси |  |  |  | Разом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом | хвойне | твердо-листяне | м’яко-листяне | разом |
| 1. Рубки головного користування | - - | - - | - - | - - | - - | 59,9 11,14 | - - | 59,9 11,14 | - - | - - | - - | - - | - - | 27,6 6,92 | - - | 27,6 6,92 | - - | 87,5 18,06 | - - | 87,5 18,06 |
| 2. Рубки формування і оздоровлення лісів: | - - | - - | - - | - - | 0,3 0,01 | 417,2 9,76 | 2,2 0,06 | 419,7 9,83 | - - | - - | - - | - - | - - | 117,3 4,02 | - - | 117,3 4,02 | 0,3 0,01 | 534,5 13,78 | 2,2 0,06 | 537,0 13,85 |
| 2.1. Рубки догляду | - - | - - | - - | - - | 0,3 0,01 | 193,4 6,34 | 2,2 0,06 | 195,9 6,41 | - - | - - | - - | - - | - - | 107,0 3,87 | - - | 107,0 3,87 | 0,3 0,01 | 300,4 10,21 | 2,2 0,06 | 302,9 10,28 |
| 2.2. Вибіркові санітарні рубки | - - | - - | - - | - - | - - | 216,1 2,86 | - - | 216,1 2,86 | - - | - - | - - | - - | - - | 9,0 0,15 | - - | 9,0 0,15 | - - | 225,1 3,01 | - - | 225,1 3,01 |
| 2.3. Лісовідновні рубки | - - | - - | - - | - - | - - | 2,2 0,09 | - - | 2,2 0,09 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 2,2 0,09 | - - | 2,2 0,09 |
| 2.4.Інші рубки формування і оздоровлення лісів | - - | - - | - - | - - | - - | 5,5 0,47 | - - | 5,5 0,47 | - - | - - | - - | - - | - - | 1,3 - | - - | 1,3 - | - - | 6,8 0,47 | - - | 6,8 0,47 |
| 2.5. Інші заходи, не пов’язані з веденням лісового господарства | - - | - - | - - | - - | - - | 1,4 0,04 | - - | 1,4 0,04 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1,4 0,04 | - - | 1,4 0,04 |
| Разом з усіх видів рубок: | - - | - - | - - | - - | 0,3 0,01 | 478,5 20,94 | 2,2 0,06 | 481,0 21,01 | - - | - - | - - | - - | - - | 144,9 10,94 | - - | 144,9 10,94 | 0,3 0,01 | 623,4 31,88 | 2,2 0,06 | 625,9 31,95 |

Крім того, очищення від захаращеності проєктується на площі 100,2 га з запасом, що вирубується 0,66 тис.м3

в т.ч. ліквіду 0,59 тис.м3  все очищення від захаращеності проєктується в рекреаційно-оздоровчих лісах.

6. Запроєктовані обсяги реконструкції, площа, га

Рубки, пов’язані з реконструкцією низькоповнотних, малоцінних і похідних деревостанів не проєктувати.

7. Запроєктовані обсяги лісовідновних заходів на не вкритих лісовою

рослинністю лісових ділянках і лісосіках ревізійного періоду, площа, га

| Породи, запроєктовані для відновлення | Категорії лісових ділянок |  |  | Разом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | не вкриті лісовою рослинністю (загиблі насадження, рідколісся, зруби) | лісосіки ревізійного періоду |  |  |
|  |  | головного користу-вання | інших рубок |  |
| 1. Лісові культури |  |  |  |  |
| Дуб звичайний | 3,7 | - | - | 3,7 |
| Бук лісовий | - | 47,7 | 21,9 | 69,6 |
| Разом: | 3,7 | 47,7 | 21,9 | 73,3 |
| 2. Сприяння природному поновленню |  |  |  |  |
| Бук лісовий | - | 622,0 | - | 622,0 |
| Разом: | - | 622,0 | - | 622,0 |
| 3. Природне поновлення |  |  |  |  |
| Бук лісовий | 10,3 | - | - | 10,3 |
| Разом: | 10,3 | - | - | 10,3 |
| Усього по лісгоспу: |  |  |  |  |
| Дуб звичайний | - | 47,7 | 21,9 | 69,6 |
| Бук лісовий | 14,0 | 622,0 | - | 636,0 |
| Разом: | 14,0 | 669,7 | 21,9 | 705,6 |

8. Фонд та проєктний обсяг лісорозведення, га

Лісорозведення на наступний ревізійний період не проєктувати.

Період лісовідновлення для ділянок, призначених для сприяння природному поновленню, прийнятий в середньому 5 років. Сприяння природному поновленню передбачається проводити шляхом збереження підросту.

Термін змикання лісових культур і переведення їх у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки залежно від групи типів лісу і цільової породи, прийнятий в середньому 7 років.

9. Площа врахованих лісовпорядкуванням незімкнутих лісових культур та їхній стан, га

| Головна порода | Площа створених лісових культур | В тому числі: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | добрий стан |  | задовіль-ний стан | незадовіль-ний стан (приж.25,1-49,9%) | загиблі (списані лісгоспом та виявлені лісовпоряд-куванням) |
|  |  | 1 клас якості | 2 клас якості |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 клас якості |  |  |
| 1. Лісові культури ревізійного періоду |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Лісовідновлення |  |  |  |  |  |  |
| Ялиця біла | 0,6 | - | - | 0,6 | - | - |
| Дуб скельний | 0,9 | - | - | 0,9 | - | - |
| Дуб звичайний | 15,2 | - | 9,8 | 5,4 | - | - |
| Бук лісовий | 88,1 | - | 31,1 | 57,0 | - | - |
| Явір | 2,5 | - | 2,5 | - | - | - |
| Разом: | 107,3 | - | 43,4 | 63,9 | - | - |
| Усього незімкнутих лісових культур: | 107,3 | - | 43,4 | 63,9 | - | - |

9.1. Площа врахованих лісовпорядкуванням лісових культур, переведених

у вкриті лісовою рослинністю лісові ділянки, у віці до 20 років та їхній стан, га

| Панівна порода | Загальна площа | В тому числі: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | класи якості |  |  |  | незадо-вільні | загиблі (списа- ні лісгоспом і виявлені л/в) |
|  |  | 1 | 2 | 3 | разом |  |  |
| 1. Лісові культури ревізійного періоду |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Лісовідновлення |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб скельний | 3,3 | - | - | 3,3 | 3,3 | - | - |
| Дуб звичайний | 13,3 | - | 1,4 | 11,9 | 13,3 | - | - |
| Бук лісовий | 150,4 | - | 18,4 | 132,0 | 150,4 | - | - |
| Разом: | 167,0 | - | 19,8 | 147,2 | 167,0 | - | - |
| Усього: | 167,0 | - | 19,8 | 147,2 | 167,0 | - | - |
| 2. Лісові культури попереднього ревізійного періоду (до 20 років) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Лісовідновлення |  |  |  |  |  |  |  |
| Дуб скельний | 50,1 | - | 1,5 | 48,6 | 50,1 | - | - |
| Дуб звичайний | 20,9 | - | - | 20,9 | 20,9 | - | - |
| Бук лісовий | 283,3 | - | 65,6 | 217,7 | 283,3 | - | - |
| Явір | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | - |
| Разом: | 354,8 | - | 67,6 | 287,2 | 354,8 | - | - |
| Усього: | 354,8 | - | 67,6 | 287,2 | 354,8 | - | - |

10. Лісонасінні ділянки і плантації

Створення лісонасінних ділянок і плантацій не проєктувати.

11. Характеристика надмірно зволожених земель, площа, га

| Усього | В тому числі: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | лісові ділянки |  |  |  | нелісові землі |  |
|  | вкриті лісовою рослинністю | не вкриті лісовою рослинністю |  |  | сіножаті | болота |
|  |  | зруби | інші землі |  |  |  |
| Категорія лісів: Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення |  |  |  |  |  |  |
| 2,3 | 2,3 | - |  | - | - | - |
| Категорія лісів: Рекреаційно-оздоровчі ліси |  |  |  |  |  |  |
| 3,5 | 1,0 | - |  | - | - | 2,5 |
| Разом: |  |  |  |  |  |  |
| 5,8 | 3,3 | - |  | - | - | 2,5 |

12. Обсяги запроєктованих заходів з протипожежного впорядкування

| Найменування заходів | Одиниця вимірю-вання | Існує | Проєк-тується додатково | Прийнято 2-ою л/в нарадою | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Попереджувальні протипожежні заходи |  |  |  |  |  |
| 1.1. Встановлення попереджувальних аншлагів | шт. | 8 | 20 | 20 | ревізійний період |
| 1.2. Облаштування місць відпочинку і куріння | шт. | 4 | 10 | 10 | ревізійний період |
| 1.3. Організація пунктів зосереджен-ня протипожежного інвентарю | шт. | 1 | 2 | 2 | ревізійний період |
| 2. Заходи з попередження розповсюдження лісових пожеж (обмежувальні) |  |  |  |  |  |
| 2.1. Створення протипожежних мінералізованих смуг | км | 1,0 | 0,5 | 0,5 | щорічно |
| 2.2. Догляд за протипожежними мінералізованими смугами | км | 2,0 | 1,5 | 1,5 | щорічно |
| 3. Будівництво та догляд за об’єктами протипожежного призначення |  |  |  |  |  |
| 3.1. Створення штучних водоймищ | шт. | 6 | 5 | 5 | ревізійний період |
| 3.2. Ремонт мостів | шт. | 3 | 3 | 3 | ревізійний період |
| 3.3. Ремонт і утримання доріг лісо-господарського, протипожежного значення | км | - | 20,0 | 20,0 | ревізійний період |
| 3.4. Будівництво доріг лісогосподар-ського, протипожежного та рекреаційного призначення | км | - | 1,5 | 1,5 | ревізійний період |
| 3.5. Догляд за лісовими стежками | км | 10,0 | 10,0 | 10,0 | щорічно |
| 4. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки |  |  |  |  |  |
| 4.1. Утримання транспорту та придбання протипожежного інвентарю | тис. грн. | 4,0 | 5,0 | 5,0 | щорічно |
| 4.2. Наймання тимчасових протипожежних сторожів | чоловік | 1 | 3 | 3 | щорічно |
| 4.3. Створення добровільних дружин | шт. чоловік | 19 70 | 19 70 | 19 70 | ревізійний період |

13.  Щорічні обсяги запроєктованих заходів з лісозахисту

| Найменування заходів | Одиниця вимірю-вання | Запроектовано лісовпо-рядкуванням | Прийнято 2-ю л/в нарадою | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Лісопатологічне обстеження | тис. га | 0,8 | 0,8 | щорічно |
| 2. Біологічні заходи боротьби: |  |  |  |  |
| – виготовлення штучних гнізд | шт. | 20 | 20 | щорічно |
| 3. Організаційно-господарські заходи: |  |  |  |  |
| – нагляд за появою осередків шкідників і хвороб | га | по всій площі | по всій площі | щорічно |
| – утримання пунктів лісозахисту | шт. | 1 | 1 | щорічно |
| – пропаганда лісозахисту | тис. грн | 0,5 | 0,5 | щорічно |

14. Запроєктовані обсяги заходів з благоустрою лісів рекреаційно-оздоровчого

призначення за функціональними зонами

| Заходи, що проєктуються з упорядкування | Одиниця вимірювання | Обсяги | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Зона екстенсивної рекреації |  |  |  |
| 1. Встановлення аншлагів | шт. | 10 | щорічно |
| 2. Виготовлення інформаційних панно | шт. | 5 | щорічно |
| 3. Виготовлення та встановлення малих архітектурних споруд (лісові меблі) | шт. | 5 | щорічно |
| 4. Виготовлення та встановлення малих архітектурних форм (навіси, бесідки) | шт. | 5 | щорічно |

15. Проєкт використання ресурсів побічних користувань

| Найменування ресурсів побічних користувань | Одиниця вимірю-вання | Виявлений щорічний експлуата-ційний ресурс | Запроєкто-ваний обсяг заготівлі, щорічно | Запроєкто-ваний % викорис-тання ресурсів | Фактич-ний обсяг заготівлі за 2019 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Заготівля сіна на лісових ділянках | га тонн | 32,0 16,0 | 32,0 2,0 | 12 |  |
| 2. Збір і заготівля дикорослих |  |  |  |  |  |
| 2.1. Ягід |  |  |  |  |  |
| - ожина сиза | га тонн | 188,6 17,9 | 188,6 9,0 | 50 |  |
| - малина лісова | га тонн | 157,6 8,7 | 157,6 4,4 | 50 |  |
| 2.2. Лікарських рослин |  |  |  |  |  |
| - барвінок малий | га тонн | 62,6 7,5 | 62,6 0,6 | 8 | - |
| - кропива дводомна | га тонн | 1,0 0,7 | 1,0 0,1 | 14 | - |
| 2.3. Грибів |  |  |  |  |  |
| - білий | га тонн | 598,2 17,9 | 20,2 | 30 |  |
| - опеньок | га тонн | 736,4 66,3 | 59,9 | 30 |  |

16. Заходи з поліпшення сіножатей постійного користування

| Типи сіножатей | Проєктується поліпшення, га | В тому числі |  | Урожайність на 1 га в тонах |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | докорінне | поверх-неве | середня за 2 останні роки | очікувана |
| Суходільні | 32,0 | - | 32,0 | 0,5 | 0,6 |
| Разом: | 32,0 | - | 32,0 | 0,5 | 0,6 |

17. Фонд підсочки соснових насаджень

Підсочку соснових насаджень не проєктувати.

18. Проєкт використання ресурсів другорядних лісових матеріалів

Заготівлю другорядних лісових матеріалів не проєктувати.

19. Обсяги будівництва виробничих, житлових та інших невиробничих будівель

по лісовому господарству та лісових доріг, запроєктовані на ревізійний період

Будівництво та капітальний ремонт виробничих, житлових та інших невиробничих будівель та лі сових доріг не проєктувати.

20. Досягнутий та запроєктований вихід ліквідної та ділової деревини в %%

| Види рубок, господарство, госпсекція | Досягнутий в середньому за останні 2 роки |  | Запроєктовано лісовпорядку-ванням |  | Прийнято 2-ою л/в нарадою |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % ліквіду від стовбур-ного запасу | % діло-вої від ліквід-ного запасу | % ліквіду від стовбур-ного запасу | % діло-вої від ліквід-ного запасу | % ліквіду від стовбур-ного запасу | % діло- вої від ліквід-ного запасу |
| 1. Рубки головного користування |  |  |  |  |  |  |
| – дубова в/стовб. | 90 | 43 | 90 | 44 |  |  |
| – букова | 92 | 41 | 92 | 43 |  |  |
| – грабова | 95 | 10 | 96 | 10 |  |  |
| 2. Освітлення |  |  |  |  |  |  |
| – хвойні | - | - | - | - |  |  |
| – твердолистяні | - | - | - | - |  |  |
| – м’яколистяні | - | - | - | - |  |  |
| 3. Прочищення |  |  |  |  |  |  |
| – хвойні | - | - | - | - |  |  |
| – твердолистяні | - | - | - | - |  |  |
| – м’яколистяні | - | - | - | - |  |  |
| 4. Прорідження |  |  |  |  |  |  |
| – хвойні | - | - | - | - |  |  |
| – твердолистяні | 45 | 5 | 55 | 5 |  |  |
| – м’яколистяні | - | - | - | - |  |  |
| 5. Прохідні рубки |  |  |  |  |  |  |
| – хвойні | - | - | - | - |  |  |
| – твердолистяні | 88 | 10 | 91 | 10 |  |  |
| – м’яколистяні | - | - | - | - |  |  |
| 6. Лісовідновні рубки |  |  |  |  |  |  |
| – хвойні | - | - | - | - |  |  |
| – твердолистяні | - | - | 91 | 48 |  |  |
| – м’яколистяні | - | - | - | - |  |  |
| 7. Санітарні рубки вибіркові |  |  |  |  |  |  |
| – хвойні | 85 | 10 | 90 | 15 |  |  |
| – твердолистяні | 89 | 28 | 90 | 35 |  |  |
| – м’яколистяні | - | - | - | - |  |  |
| 8. Рубки переформування |  |  |  |  |  |  |
| – хвойні | - | - | - | - |  |  |
| – твердолистяні | - | - | 91 | 54 |  |  |
| – м’яколистяні | - | - | 93 | 40 |  |  |

21. Загальний висновок за результатами аналізу лісогосподарської діяльності

Позитивні сторони ведення лісового господарства:

1. Своєчасно проводяться лісовідновні заходи на зрубах суцільних рубок. Створено 274,3 га лісових культур господарсько-цінних деревних порід, в т.ч. бука лісового – 238,5 га, дуба звичайного – 28,5 га та дуба скельного – 4,2 га;

2. Площа стиглих насаджень збільшилась 539,0 га (з 3095,8 га до 3634,8 га), або на 17,4%. За минулий ревізійний період середня повнота насаджень не змінилася і становить 0,69, бонітет підвищився з 1,0 до 1А,8. В результаті змін, що сталися за ревізійний період збільшився середній запас вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок на 19 м3 (з 343 м3 до 362 м3/га), стиглих і перестійних насаджень на 13 м3 (з 387 м3 до 396 м3). Середня зміна запасу (приріст) на 1 га вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок збільшився з 3,5 м3 до 3,6 м3.

3. Відсутність втрат деревини при проведенні рубок головного користування;

4. На задовільному рівні ведеться охорона і захист лісів, про що свідчить відсутність пожеж, вогнищ шкідників лісу протягом ревізійного періоду;

5. Своєчасно вносяться зміни в матеріали лісовпорядкування.

Негативні сторони ведення лісового господарства:

1. В недостатніх обсягах проводиться будівництво та ремонт лісових доріг;

2. Не проводяться заходи з поліпшення сіножатей, про що свідчить низька їх врожайність;

3. Використання лісової охорони на роботах, не пов’язаних з охороною лісу.

Загальний висновок за результатами господарської діяльності лісництва:

Зважуючи негативні і позитивні сторони ведення лісового господарська за ревізійний період можна зробити висновок, що господарська  діяльність лісництва була спрямована на виконання лісогосподарських, лісовідновлювальних заходів, раціональне використання та відтворення лісових ресурсів, а також сприяла підвищенню корисних функцій лісу і задоволенню потреб народного господарства і населення в деревині.

Незважаючи на недоліки, господарську діяльність лісництва слід вважати задовільною.

Голова наради

Секретар